**Kdy bude Žešovský most přes D46 opraven?**

O Žešovském mostu a rozdělení obce toho bylo již napsáno dost, převážně v tisku kontrolovaném magistrátem. Zde jen výpis některých článků:

4.5.2017

**Most přes dálnici D46 u Žešova projde prohlídkou.**

Vedení města tak chce předejít případným vážným problémům.

18.5.2017

[**Dálniční most u Žešova opraví magistrát!**](http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/20203-dalnicni-most-u-zesova-opravi-magistrat)

Předminulé úterý se konšelé shodli na tom, že most, který vede od místní pálenice směrem k rybníčku, je potřeba co nejdříve prohlédnout a rychle se rozhodnout, co s ním.

6.3.2018

**Prostějovská estakáda a most nad dálnicí D46 jsou v havarijním stavu, čeká je oprava.**

Most na dálnicí D46 v Prostějově unese jen 10 tun

Prostějov letos začne opravovat most přes dálnici D46

7.7.2018

**Fenomenální Žešovský most rozhádal místní občany.**

14.7.2018

**Most v Žešově se zbourá?**

21.11.2018

**Město má výsledek diagnostiky mostu přes dálnici D46 v Žešově.**

18.2.2019

**Most, který rozhádal celý Žešov.**

Opraví se. Ale nadále bude jen pro pěší a cyklisty

20.2.2019

**Opravu Žešovského mostu zaplatí město.**

Město již v závěru loňského roku rozhodlo, že na opravu mostu bude vyčleněno 11 miliónů korun.

13.1.2020

**Modernizace mostu začne už letos, oprava má stát 15 miliónů**

15.6.2020

**Rekonstrukce mostu v Žešově už od září.** Město získalo na stavební investici stoprocentní dotaci.

A jaká je skutečnost?

* Byly zadány a zpracovány 2 diagnostiky mostu – 11/2017 a 10/2018
* 26.2.2019 podepsaná SOD na dokumentaci „Rekonstrukci mostu přes D46 v Žešově“  
  s termínem plnění do 30.9.2019
* 4.6.2020 výzva k Výzva k podání nabídky: Rekonstukce mostu ZE-1 přes D46 v Žešově s termínem 29.6.2020
* 18.8.2020 zadáno výběrové řízení na technický dozor investora pro stavební dílo - „Rekonstrukce mostu Ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“ s termínem 15.9.2020
* 31.8.2020 byla uzavřena s firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. SOD za cenu 8.864.724,- Kč bez DPH s předpokládaným termínem zahájení stavby 1.9.2020 a nejzazším požadovaným termínem dokončení 31.8.2021

Most je i nadále uzavřen pro majitele pozemků a slouží jen jako lávka pro cyklisty a pro pěší.  
Komunikace před mostem i jako skladiště.

****